Программа адаптации сотрудника

ФИО: Чумаков Никита Олегович

Должность: Инженер-программист серверной части

Подразделение: Группа серверных приложений

Непосредственный руководитель: Жуков Виктор Сергеевич

Рабочие задачи после испытательного срока: Разработка Web API  и бизнес-логики сервера приложений

Куратор сотрудника: Жуков Виктор Сергеевич

Продолжительность: 3 месяца (с возможностью более раннего завершения при выполнении программы испытательного срока)

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  | 3 дня |  |
| 1.1 | Вводная беседа с руководителем Ответственный — Жуков | Беседа проведена | 23.03.2026 | ✔️ |
| 1.2 | Основные сведения о структуре, процессах и инструментах подразделения. Ответственный - Алексеев | Беседа проведена | 23.03.2026 |  |
| 1.3 | Пройти в СДО курс Добро пожаловать в АСКОН https://lms.ascon.ru/course/view.php?id=151 | Курс завершен | 24.03.2026 | ✔️ |
| 1.4 | Подготовка рабочего места - установить общесистемное ПО, утвержденное в АСКОН Ответственный — Лемешко - проверить доступ к корпоративным ресурсам Ответственный — Лемешко (см. Приложение 2) | Установлено общесистемное ПО, настроен доступ в сеть отдела, настроены почта и коммуникаторы Проверен доступ | 24.03.2026 | ✔️ |
| 1.5 | Изучить инструкцию Работа с Bitrix24 https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=182584564 Ответственный — Алексеев | Инструкция изучена. Отметка в Bitrix выполнена | 25.03.2026 | ✔️ |

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ознакомление с ЛОЦМАН:PLM |  | 4 дня |  |
| 2.1 | ЛОЦМАН:PLM – Архитектура решения Основные компоненты, ресурсы и их взаимодействие Ответственный — Алексеев | Беседа проведена | 25.03.2026 |  |
| 2.2 | Подсистема PDM – основные концепции описания модели предметной области, отличия документных от обычных типов. Транзакционный режим работы. Хранение файлов, работа с файлами. Обсуждение разницы между PDM и PLM. Ответственный — Медведчиков | Беседа проведена | 25.03.2026 | ✔️ |
| 2.3 | Установка ЛОЦМАН:PLM на рабочее место Ответственный — Лемешко, Головачёв | ЛОЦМАН:PLM установлен, работоспособен. | 26.03.2026 | ✔️ |
| 2.4 | Выполнение задания по работе в ЛОЦМАН:PLM https://jira.ascon.ru/browse/PLM-27298 | Задание выполнено | 27.03.2026 | ✔️ |
| 2.5 | Пройти курс в lms «Деловая переписка» https://lms.ascon.ru/course/view.php?id=528 | Курс пройден | 27.03.2026 | ✔️ |
| 2.6 | Контрольная точка по предварительным этапам Ответсвенные: Жуков, Алексеев, Крешихина | Получена обратная связь обеими сторонами | 30.03.2026 |  |

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Практическое задание «Конечные точки для клиентов Web API» |  | 11 дней |  |
| 3.1 | Знакомство со структурой проекта в объеме, необходимом для реализации Web API, контроль подготовки рабочего места Ответственный: Жуков | Проект собран на рабочем месте | 27.03.2026 | ✔️ |
| 3.2 | Изучение инструкции по работе с GitLab https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=118490634 Jira https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=123863209 SVN https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=152185584 Ответственный: Жуков | Инструкции изучены | 30.03.2026 | ✔️ |
| 3.3 | Обсуждение задач на третий этап - Web-клиент. WebApi. Добавить в метод /api/v4/MetaData/get-link-list-ex уникальный id (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-24228) - Проброс метода GetInfoAboutType Mode=4 в веб-апи (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-25075) - Протянуть метод GetKeyAttrCurrentCounter в Web API (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-27017) - Дополнить метод get-dynamic-linked-objects полем location (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-26907) - webAPI. Метод получения алиаса для элементов модели: атрибут, состояние и тип связи (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-26226) Ответственный: Жуков | Задачи объяснены, дана предварительная оценка совместно с руководителем | 30.03.2026 | ✔️ |
| 3.4 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 3.3: - Web-клиент. WebApi. Добавить в метод /api/v4/MetaData/get-link-list-ex уникальный id (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-24228) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 31.03.2026 | ✔️ |
| 3.5 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 3.3: - Проброс метода GetInfoAboutType Mode=4 в веб-апи (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-25075) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 01.04.2026 | ✔️ |
| 3.6 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 3.3: - Протянуть метод GetKeyAttrCurrentCounter в Web API (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-27017) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 06.04.2026 | ✔️ |
| 3.7 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 3.3: - Дополнить метод get-dynamic-linked-objects полем location (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-26907) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 07.04.2026 |  |
| 3.8 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 3.3: - webAPI. Метод получения алиаса для элементов модели: атрибут, состояние и тип связи (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-26226) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 09.04.2026 | ✔️ |
| 3.9 | Обсуждение результатов этапа Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев | Получена обратная связь обеими сторонами | 10.04.2026 |  |

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Практическое задание «Конечные точки для модуля сравнения и импорта конфигурации» |  | 14 дней |  |
| 4.1 | Обсуждение задач на четвёртый этап: - Web API ¦ Добавить методы для контракта IExternalObjects (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-27297) Ответственный: Жуков | Задачи зафиксированы в Jira, исполнителем сделана оценка трудозатрат | 13.04.2026 |  |
| 4.2 | Реализация конечных точек Web API, согласно пункту 4.1. - Web API ¦ Добавить методы для контракта IExternalObjects (https://jira.ascon.ru/browse/PLM-27297) Ответственный: Жуков | Конечные точки реализованы. Code Review пройдено. | 23.04.2026 |  |
| 4.3 | Обсуждение результатов этапа Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев | Получена обратная связь обеими сторонами | 24.04.2026 |  |

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Практическое задание «Разработка сервиса Диспетчер файлов» |  | 29 дней |  |
| 5.1 | Введение в функционал сервиса «Диспетчер файлов» Ответственный: Жуков, Медведчиков | Дана информация по функциональности сервиса | 27.04.2026 |  |
| 5.2 | Разработка сервиса «Диспетчер файлов» согласно пункту 5.1 | Сервис разработан. Тестирование сервиса успешно. Документация по работе сервиса написана и передана техническим писателям. | 04.06.2026 |  |
| 5.3 | Обсуждение результатов этапа Ответственный — Жуков | Получена обратная связь обеими сторонами | 05.06.2026 |  |
| 5.4 | Финальное собеседование Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев | Итоги программы адаптации подведены. Принято итоговое решение по найму сотрудника. | 08.06.2026 |  |

Задачи, выполненные дополнительно к программе испытательного срока:

- Изучение работы и настройка СУБД PostgreSql.

Заключение:

Сотрудник с планом работ ознакомлен:

________________  _______________________________  «___»_____________________ 20 __ г.

(подпись)                                (расшифровка подписи) 				        (дата)

Приложение 1. Методическая помощь

| Настройка оборудования, доступ к внутренним ресурсам | Павел Лемешко |
| --- | --- |
| Общие вопросы | Виктор Жуков |
| Использование API | Виктор Жуков |
| Вопросы по системной аналитике | Александр Медведчиков |

Приложение 2. Подготовка рабочего места

Общесистемное ПО

- Антивирусное ПО (при использовании корпоративного оборудования)

- Check Point Endpoint Security (корпоративный VPN)

- Почтовый клиент с настроенной адресной книгой АСКОН

- TrueConf

- МТС Линк

- Mattermost

- LibreOffice

- Draw.io

ПО для разработки

- TortoiseSVN (или другой клиент SVN)

- TortoiseGit (или другое средство работы с git)

- СУБД — MS SQL Server 2019 Developer Edition или PostgreSQL 15 
(по согласованию с непосредственным руководителем)

- Специализированное ПО, согласно профилю разработчика

Доступ к корпоративным ресурсам

- ASCONLine

- Инструкции для ИТ специалистов

- Система дистанционного обучения для сотрудников АСКОН

- Файлообменный сервис

- Bitrix24

- Jira

- Confluence

Доступ к ресурсам отдела

- SVN

- GitLab

Допускается на виртуальной машине, в случае если задерживается доставка ноутбука