Программа адаптации сотрудника

ФИО: Плотников Евгений Сергеевич

Должность: Инженер-программист серверной части

Подразделение: Группа серверных приложений

Непосредственный руководитель: Жуков Виктор Сергеевич

Рабочие задачи после испытательного срока: разработка webapi  и бизнес-логики сервера приложений

Куратор сотрудника: Жуков Виктор Сергеевич

Продолжительность: 3 месяца (с возможностью более раннего завершения при выполнении программы испытательного срока)

Таблица 1:

| № п/п | Задача | Результат | Срок до (включительно) | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  | 10 дней от начала |  |
| #### 1.1 | #### Вводная беседа с руководителем #### Ответственный — Жуков | #### Беседа проведена | 04.02.2026 |  |
| #### 1.1 | #### Пройти в СДО курс Добро пожаловать в АСКОН https://lms.ascon.ru/course/view.php?id=151 | #### Курс завершен | 09.02.2026 |  |
| #### 1.2 | #### Подготовка рабочего места #### установить общесистемное ПО, утвержденное в АСКОН Ответственный — Лемешко #### проверить доступ к корпоративным ресурсам Ответственный — Лемешко #### (см. Приложение 2) | #### Установлено общесистемное ПО, настроен доступ в сеть отдела, настроены почта и коммуникаторы #### Проверен доступ | 09.02.2026 |  |
| #### 1.3 | #### Основные сведения о структуре, процессах и инструментах подразделения. Ответственный - Алексеев | #### Беседа проведена | 05.02.2026 |  |
| #### 1.4 | #### Изучить инструкцию Работа с Bitrix24 https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=182584564 #### Ответственный — Алексеев | #### Инструкция изучена. #### Отметка в Bitrix выполнена | 10.02.2026 |  |
| 2 | Ознакомление с ЛОЦМАН:PLM |  | 10 дней от начала |  |
| #### 2.1 | #### ЛОЦМАН:PLM – Архитектура решения #### Основные компоненты, ресурсы и их взаимодействие Ответственный — Алексеев | #### Беседа проведена | 06.02.2026 |  |
| #### 2.2 | #### Подсистема PDM – основные концепции описания модели предметной области, отличия документных от обычных типов. Транзакционный режим работы. Хранение файлов, работа с файлами #### Ответственный — Медведчиков А. | #### Беседа проведена | 06.02.2026 |  |
| #### 2.4 | #### Установка ЛОЦМАН:PLM на рабочее место #### Ответственный — Лемешко, Головачев | #### ЛОЦМАН:PLM установлен, работоспособен. | 11.02.2026 |  |
| #### 2.5 | #### Выполнение задания по работе в ЛОЦМАН:PLM https://jira.ascon.ru/browse/PLM-17519 | #### Задание выполнено | 13.02.2026 |  |
| #### 2.6 | #### Пройти курс в lms «Деловая переписка» https://lms.ascon.ru/course/view.php?id=528 | #### Курс пройден | 13.02.2026 |  |
| #### 2.7 | #### Контрольная точка по предварительным этапам Ответсвенные: Жуков, Алексеев, Крешихина | #### Получена обратная связь обеими сторонами | 13.02.2026 |  |
| 3 | Практическое задание |  | 10 дней |  |
| #### 3.1 | #### Знакомство со структурой проекта в объеме, необходимом для реализации WEBAPI, контроль подготовки рабочего места Ответственный: Жуков | #### Проект собран на рабочем месте | 18.02.2026 |  |
| #### 3.2 | Обсуждение задач на третий этап Ответственный: Жуков - Управление порядком следования связей ¦ WEB Api ¦ Добавить методы (PLM-23732) - Метод получения разузлованного динамического состава (PLM-24314) - Методы для реализации наборов данных в конфигураторе (раскрыть, список у Белинского) | #### Задачи объяснены, дана предварительная оценка совместно с руководителем | 18.02.2026 |  |
| #### 3.3 | #### Изучение инструкции по работе с GitLab https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=118490634 #### Jira https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=123863209 #### SVN https://confluence.ascon.ru/pages/viewpage.action?pageId=152185584 Ответственный: Жуков | #### Инструкции изучены | 19.02.2026 |  |
| #### 3.4 | #### Реализация методов webapi, согласно пункту 3.2 Ответственный: Жуков | #### Методы реализованы. Тесты написаны. Review пройдено. | 27.02.2026 |  |
| 3.5 | Обсуждение результатов #### Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев |  | 27.02.2026 |  |
| 4 | Практическое задание «Методы для модуля сравнения и импорта конфигурации» |  | 10 дней |  |
| 4.1 | Обсуждение задач на третий этап Ответственный: Жуков, Белинский | #### Задачи зафиксированы в Jira, исполнителем сделана оценка трудозатрат | 03.03.2026 |  |
| 4.2 | #### Реализация методов webapi, согласно пункту 4.1 Ответственный: Жуков, Белинский | #### Методы реализованы. Тесты написаны. Review пройдено. | 13.03.2026 |  |
| 4.3 | Обсуждение результатов #### Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев |  | 13.03.2026 |  |
| 5 | Практическое задание «Приемка функционала отчетов и шаблонизаторов» |  | 20 дней |  |
| 5.1 | #### Введение в функционал серверных отчетов и шаблонов Ответственный: Жуков, Алексеев | #### Дана информация по системе формирования отчетов и использованию шаблонов | 20.03.2026 |  |
| 5.2 | Разработка шаблонов и тестовых отчетов Ответственный: Жуков, Медведчиков - PLM-25439 Состав динамической структуры - PLM-25441 Состав подразделения - PLM-25442 Ведомость покупных изделий | Отчеты разработаны, демо проведено, отчеты переданы аналитикам | 24.04.2026 |  |
| 5.3 | Обсуждение результатов. Выводы по шаблонизаторам #### Ответственный — Жуков |  | 27.04.2026 |  |
|  | Финальное собеседование #### Ответственный — Жуков, Крешихина, Алексеев |  | 28.04.2026 |  |

Сотрудник с планом работ ознакомлен:

________________  _______________________________  «___»_____________________ 20 __ г.

(подпись)                                (расшифровка подписи) 				        (дата)

Задачи, выполненные дополнительно к программе испытательного срока:

Заключение:

Приложение 1. Методическая помощь

| Настройка оборудования, доступ к внутренним ресурсам | Павел Лемешко |
| --- | --- |
| Общие вопросы | Виктор Жуков |
| Использование API | Виктор Жуков |
| Вопросы по системной аналитике | Александр Медведчиков |

Приложение 2. Подготовка рабочего места

### Общесистемное ПО

- Антивирусное ПО (при использовании корпоративного оборудования)

- OpenVPN

- Почтовый клиент с настроенной адресной книгой АСКОН

- TrueConf

- ICQ

- LibreOffice

- Draw.io

### ПО для разработки

- TortoiseSVN (или другой клиент SVN)

- TortoiseGit (или другое средство работы с git)

- СУБД — MS SQL Server 2019 Developer Edition или PostgreSQL 15 
(по согласованию с непосредственным руководителем)

- Специализированное ПО, согласно профилю разработчика

### Доступ к корпоративным ресурсам

- ASCONLine

- Инструкции для ИТ специалистов

- Система дистанционного обучения для сотрудников АСКОН

- Файлообменный сервис

- Bitrix24

- Jira

- Confluence

### Доступ к ресурсам отдела

- SVN

- GitLab

- АСУР

Допускается на виртуальной машине, в случае если задерживается доставка ноутбука